## ส่วนที่ 1

**บทนำ**

###  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ26การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

### (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะ กรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผน การดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

###  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

 3. มีการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

 4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

 5. เพื่อการควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 **ขั้นตอนที่ ๑ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 **ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน**

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

 **ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

 “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

 **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

 1.1 บทนำ

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 ส่วนที่ 2บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

 2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 01)

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

ประกาศใช้

แผนการดำเนินงาน

**ระยะเวลาในกำรจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายระยะเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1.ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ** |
|  **แผนงานการศึกษา** | **3** | **5.88** | **1,982,346** | **13.54** | **กองการศึกษา** |
|  **แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม** | **4** | **7.84** | **250,000** | **1.70** | **กองการศึกษา** |
|  **แผนงานสาธารณสุข** | **2** | **3.92** | **230,000** | **1.57** | **กองการศึกษา** |
|  **แผนงานงบกลาง** | **8** | **15.68** | **7,513,538** | **51.34** | **กองการศึกษา** |
|  **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **2** | **3.92** | **50,000** | **0.34** | **กองการศึกษา** |
|  **แผนงานรักษาความสงบภายใน** | **2** | **3.92** | **130,000** | **0.88** | **กองการศึกษา** |
| **รวม** | **21** | **41.17** | **10,155,884** | **69.39** |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน** |
|  **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **2** | **3.92** | **60,000** | **0.40** | **สำนักปลัด** |
|  **รวม** | **2** | **3.92** | **60,000** | **0.40** |  |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ** |
|  **แผนงานเคหะชุมชน** | **5** | **9.80** | **1,116,600** | **7.63** | **กองช่าง** |
|  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **15** | **29.41** | **2,536,700** | **17.33** | **กองช่าง** |
| **รวม** | **20** | **39.21** | **3,653,300** | **24.96** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| **4.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
|  **แผนงานสาธารณสุข** | **1** | **1.96** | **150,000** | **1.02** | **กองการศึกษา** |
| **รวม** | **1** | **1.96** | **150,000** | **1.02** |  |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี** |
|  **แผนงานบริหารทั่วไป** | **6** | **11.76** | **600,000** | **4.09** | **สำนักปลัด** |
|  **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **1** | **1.96** | **15,000** | **0.10** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **7** | **13.72** | **615,000** | **4.20** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **51** | **100** | **14,634,184** | **100** |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 | 30,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จัดสรรให้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบด้วย นักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 4 โรง- โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า,โรงเรียนบ้านหินแร่,โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ,โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง- จำนวนเด็กนักเรียน 330 คน จำนวน 260 วัน | 632,346 | 4 โรงเรียน | กองการศึกษา  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 4โรงเรียน โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า,โรงเรียนบ้านหินแร่,โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย - ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 350คนจำนวน 200 วัน | 1,320,000 | 4 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  | **1,982,346** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ดอนดั่งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด"  | จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลดอนดั่ง | 100,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานพิธีการและวันสำคัญ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติที่ต้องเทิดทูนไว้ | 30,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตำบลดอนดั่ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลดอนดั่ง | 20,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | 100,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 4 โครงการ** |  |  **250,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงาสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ 2564 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้านๆละ20,000.-บาท  | 200,000 | 10 หมู่บ้านภายในตำบลดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  |  จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  | 30,000 | 10 หมู่บ้านภายในตำบลดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **รวม 2 โครงการ** |  | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วยองนายจ้างและผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างอบต.ทั้งหมด | 57,930 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้ จำนวน 12 เดือน  | 24,000 | หมู่ที่ 1-10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน  | 5,851,200 |  หมู่ที่ 1-10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เบี้ยยังชีพความพิการ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 12 เดือน  | 932,309 |  หมู่ที่ 1-10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสำรองจ่าย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่นการเกิดสาธารณภัยต่างๆ(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทังด้านเศรษฐกิจและสังคม | 395,649 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไม้น้อยกว่าร้อยละ 30%ของเงินสมทบสปสช.  | 85,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ | 165,132 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2561เพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้าง | 2,318 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 8 โครงการ** |  | **7,513,538** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนดั่ง เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  | 30,000 | ภายในเขต อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 โดยศูนย์อำนวยการการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศ.พส.จ.ขก)  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 โดยศูนย์อำนวยการการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น  | 20,000 | ศูนย์อำนวยการการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศ.พส.จ.ขก)  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **รวม 2 โครงการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น  | 30,000 | ภายในเขต ตำบลดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.ตำบลดอนดั่ง   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร.ตำบลดอนดั่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดอปพร. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 100,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **รวม 2 โครงการ** |  | **130,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน**

 **แผนงานสังคมสังเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | -เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ | 10,000 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีสุขภาพและร่างกายที่ดี | **50,000** | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  | **60,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดอนดั่ง  | เพื่ออุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองสองห้อง  | 400,000 | 10 หมู่บ้านภายในตำบลดอนดั่ง | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ตามโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10  | เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล  | 250,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 | โดยดำเนินการวางท่อเมนประปา ขนาด2นิ้ว ชั้น8.5 รวมความยาว 675 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทางอบต.กำหนด) | 89,000 | บ้านดอนดั่ง หมู่ที่1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 hp บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2  | ขนาด ø 6 นิ้ว(ความลึก 80.00 เมตร)ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 133,900 | บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองแก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 | โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร259 ท่อนพร้อมยาแนวและถมดินหลังท่อ (ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 388 ลบ.ม.) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 243,700 | บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **รวม 5 โครงการ** |  | **1,116,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญถิ่น บุญชัย ไปถนนสายบ้านหนองกุงไปบ้านชาดใหญ่ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 | กว้าง 2.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 301,700 | บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยทำการเสริมผิวจราจร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3  | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ข้างทางดินถมข้างละ 0.30 ม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 293,500 | บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบ้านแม่ดวน วัดทุ่งใหญ่ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 | กว้าง 2.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 38,700 | บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายจันทร์ เจริญ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 | กว้าง 2.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 53,800 | บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 203,800 | บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่5  | -ช่วงที่1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414 ตารางเมตร-ช่วงที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตรติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 314,300 | บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศรีนวล ไปนานางเย็น มอไธสง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6  | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ดินถมข้างทางข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 297,300 | บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหินแร่-บ้าน หนองกุง หมู่ที่7 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360ตารางเมตร ดินถมข้างทางข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 196,900 | บ้านหินแร่ หมู่ที่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากวัดห้วยถึงโนนบ้านร้าง บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7  | โดยทำการถมดิน พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960.00 ลบ.ม.(ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) ) | 44,600 | บ้านหินแร่ หมู่ที่7  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากปั้มน้ำมันถึงนาพ่อทวี บ้านหินแร่ หมู่7 | โดยทำการเสริมดินคันทาง ขยายผิวจราจรทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 360.00 เมตรสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 403.20 ลบ.ม.(ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 19,000 | บ้านหินแร่ หมู่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายวัดห้วยด้านทิศเหนือ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 | โดยทำการถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 5.00 เมตรยาว 120.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ ที่กำหนด) | 33,500 | บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6  | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550ตารางเมตร ดินถมข้างทางข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 299,600 | บ้านหนองแวงน้อยหมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านรองประภาส ประไพรถึงบ้านนางสมหวัง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9  | โดยทำการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจรจำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดดังนี้-ช่วงที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร-ช่วงที่2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตรติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 258,800 | บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9  | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232ตารางเมตร ดินถมข้างทางข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | 127,000 | บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่10 | โดยทำการลอกท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาวโดยรวม 678 เมตร | 54,200 | บ้านเสรีชล หมู่ที่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 15 โครงการ** |  | 2,536,700 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนตามโครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น | 150,000 | อุดหนุน อบต.ดงเค็ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  | **150,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง | จัดการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  | 200,000 | เขต อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผุ้นำชุมชน | ดำเนินการฝึกอบรมและดูงาน นอกสถานที | 200,000 | ภายนอกสำนักงาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง |  เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | 100,000 | ภายนอกสำนักงาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ชัดเจน | 70,000 | หมู่ที่1-10 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่าย การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด | 5,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น   | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว โดยตั้งงบประมาณอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่เป็นผู้ดำเนินการตามที่อำเภอหนองสองห้องมอบหมาย  | 25,000 | อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **รวม 6 โครงการ** |  | **600,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

 **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

 **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ****กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |
| **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2564 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนดั่ง ในการจัดกิจกรรม วันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 15,000 | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



 **ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง**

 **เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ++++++++++**

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3

 

 (นายสุบรรณ์ เมิกข่วง)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง